## Slide 1
Zhodnocení vývoje opatření na rizikových místech z DK 2014 – 2024
30.10. 2025, Kraj vysočina
RSE Project s.r.o.

## Slide 2
Celkem představeno na DK 2014 - 2024
- 397 rizikových míst.
Stav prosinec 2024:
Opatření realizováno na 224 místech.
Opatření se připravuje na 135 místech.
Neřeší se zatím 38 míst.
Na místech došlo v minulosti k 7662 dopravním nehodám.
Dle údajů CDV v. v. i. činí socioekonomická ztráta z nehodovosti na místech částku
14,5 mld. Kč.
Chart: lokality z Dopravních konferencí 2014 až 2024 (celkem 397 lokalit)
| Prozatím se neřeší u 38 lokalit [10%] | Opatření se připravuje u 135 lokalit [34%] | Opatření realizováno u 224 lokalit [56%]
 | 38 | 135 | 224
Chart: Následky dopravních nehod u rizikových míst z Dopravních Konferencí 2014 - 2024
| Úmrtí osob: 384 | Těžce zraněných osob: 1152 | Lehce zraněných osob: 9200
 | 384 | 1152 | 9200
Vývoj míst z DK 2014 – 2024 Česká republika
14,5 mld. Kč

## Slide 3
Riziková místa na typech komunikací
Chart: Rozložení rizikových míst z DK na typech komunikací
| Dálnice | Silnice pro motorová vozidla | I. třída | II. třída | III. třída | Město/obec | Železniční trať
 | 6 | 3 | 176 | 135 | 89 | 107 | 18

## Slide 4
Počty rizikových míst v krajích
Chart: Riziková místa projednávaná na DK 2014 až 2024
| Moravskoslezský kraj | Ústecký kraj | Olomoucký kraj | Královehradecký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj | Karlovarský kraj | Zlínský kraj | Kraj Vysočina | Liberecký kraj | Středočeský kraj | Hlavní město Praha
realizováno | 16 | 15 | 17 | 16 | 13 | 21 | 11 | 10 | 23 | 12 | 22 | 19 | 16 | 13
v řešení | 9 | 10 | 6 | 9 | 14 | 8 | 12 | 15 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 13
neřeší se | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2
počet míst | 31 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 26 | 26 | 32 | 25 | 31 | 27 | 29 | 28

## Slide 5
Časová náročnost realizací opatření
Většinu úprav míst již správci řeší ze střednědobého a dlouhodobého hlediska, což je časově náročné (i na několik let).
Souvisí to např.:
    Se zpracováním bezpečnostních inspekcí.
    Se zpracováním dokumentací pro DÚR, DSP a DPS, (EIA) respektive nově dokumentaci pro povolení záměru (DPZ).
    S nalezení finančních prostředků na realizaci.
    S výběrem dodavatele stavby.
    S konečnou přestavbou místa.
    Naším cílem je, aby se v letošním roce podařila realizovat opatření na dalších místech.

## Slide 6
V roce 2024 byla provedena nebo dokončena realizace opatření na 23 lokalitách!

## Slide 7
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Směrový oblouk na I/19 u Radňovic
Směrový oblouk na I/19 u Radňovic
2019 - Bylo provedeno doplnění SDZ Z3 v retroreflexi, SDZ A1”zatáčka”, A8 „nebezpečí smyku” a IP5 „doporučení rychlost 50 km/h”. Došlo k proměření protismykových vlastností.
26CN 2TZ 17LZ po realizaci 2019 – 5CN 3LZ
2025 – Za poslední rok 9/2024 – 9/2025 4 nehody, z toho 2 s lehkým zraněním

## Slide 8
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Směrový oblouk na I/19 u Radňovic
Úsek silnice II/152 u Mor. Budějovic
2021 – Realizace stavby dokončena,položen mikrokoberec
2025 – Za poslední rok 9/2024 – 9/2025 bez nehod

## Slide 9
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Směrový oblouk na I/19 u Radňovic
Oblouk na silnici I/38 u Svojkovic
2021 – Oprava živičného krytu + mikrokoberec , Bylo provedeno doplnění SDZ Z3 v retroreflexi, A8 „nebezpečí smyku” a IP5 „doporučení rychlost 70 km/h”
2025 – Za poslední rok 9/2024 – 9/2025 7 nehod, z toho 1 se smrtelným zraněním

## Slide 10
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Směrový oblouk na I/19 u Radňovic
Úsek silnice II/112 u obce Čakovice
2022 – Provedená bezpečnostní inspekce, osazeno SDZ Z3 v retroreflexi.
2025 – Za poslední rok 9/2024 – 9/2025 3 nehody, bez zranění

## Slide 11
Úsek silnice I/34 u Humpolce
Rizikovost – Návaznost směrových oblouků a horší čitelnost trasy.
2021 – Povrch vozovky opatřen protismykovou úpravou.
2022 – V současné době se řeší SDZ a VDZ značení a prořezávka zeleně.
2023 – Opatření realizováno
2024 – Další úpravy se nechystají
2025 – Proveden mikrokoberec, za poslední rok 9/2024 – 9/2025 bez nehod
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Notes: 2025 - dělán mikrokoberec

## Slide 12
Úsek silnice I/23 u Kralic n. Oslavou
Rizikovost – Parametry směrových oblouků, horší čitelnost trasy v kombinaci se změnou nivelety.
2022 – Připravuje se oprava živičného krytu termín realizace 2024.
2023 – Pokračuje příprava obnovy krytu, bude osazen optický ohradník
2024 – Zrealizována obnova povrchu včetně VDZ, osazeny optické ohradníky
2025 – Za poslední rok 9/2024 – 9/2025 1 nehoda bez zranění
Realizovaná opatření Kraj Vysočina

## Slide 13
Oblouk v křižovatce na I/23 u Mrákotína
Rizikovost – Oblouk menšího poloměru v kombinaci s výškovým obloukem, omezená přehlednost.
2017 – ŘSD - V případě tohoto oblouku a křižovatky se silnicí III třídy, došlo k vyřezání křoví a osazení SDZ Z3, nic dalšího neřešíme. V současné době to nemáme vyhodnoceno od Policie ČR jako nehodové místo, navrhované řešení ač se to nezdá je dost náročné. Určitě by se našly i další varianty ale v současné době neuvažujeme zadat inspekci, nejsou k tomu důvody. Pokud bychom dostali podnět od PČR budeme to řešit.
2019 – Zpracovává se BI , na základě této inspekce se bude připravovat technická studie.
2022 – Byla zadána PD na úpravu křižovatky.
2023 – Probíhá majetkoprávní příprava
2024 – Podepsáno SoD, ZS 4/2025
2025 – Zrealizováno, proběhl BA, doplněna svodidla
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Notes: 2025 – zrealizováno, proběhl B, doplněna svodidla

## Slide 14
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnic I/34 x I/37 Ždírec nad Doubravou
Křižovatka silnic I/34 x I/37 Ždírec nad Doubravou
podzim 2016 – Osazení SSZ a následné uvedení do provozu.

## Slide 15
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnic II/152 a II/408 v Jemnici
Křižovatka silnic II/152 a II/408 v Jemnici
2016 – Provedena přestavba na kolmé napojení + 9 parkovacích stání.

## Slide 16
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnic II/351, III/35116 ul. U Kuchyňky a MK ul. U Obůrky, Třebíč
Křižovatka silnic II/351, III/35116 ul. U Kuchyňky a MK ul. U Obůrky, Třebíč
Konec roku 2015 – stavební úprava rozšíření komunikace, obnova VDZ a SDZ.
2023 - Křižovatka osazena SSZ, doplněny odbočovací pruhy.

## Slide 17
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnic II/351 a II/401 u obce Slavičky
Křižovatka silnic II/351 a II/401 u obce Slavičky
2017 – V rámci rekonstrukce silnice II/351 byla provedena obnova povrchu komunikace, nové VDZ odbočovací pruhy. Byly provedeny nové zálivy zastávek BUS.
2025 – nehoda za poslední rok 9/2024 – 9/2025 – 1 nehoda s lehkým zraněním

## Slide 18
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)
Křižovatka silnic I/23 a I/38 (Kasárna)
2018 – Provedena přestavba na okružní křižovatku.

## Slide 19
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnice II/352, ul. Průmyslové a Heroltické, Jihlava
Křižovatka silnice II/352, ul. Průmyslové a Heroltické, Jihlava
2018 – Provedena změna přednosti v jízdě úpravou SDZ a VDZ.
2025 – Stále nehody, doplněno ukončení hlavní komunikace, vznikla nová hala bosch, křižovatka nasvětlena, za poslední rok 9/2024 – 9/2025 – 2 nehody, z toho jedna s těžkým zraněním
Notes: Stále nehody, doplněno ukončení hlavní komunikace, vznikla nová hala bosch, křižovatka nasvětlena

## Slide 20
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Napojení ulice Poříční na ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí
Napojení ulice Poříční na ulici Vrchovecká ve Velkém Meziříčí
2017- Provedeno VDZ omezení rychlosti 30 km/h, obnoveno VDZ V7a přechod pro chodce na ulici Poříční. Dle Kraj. úřadu není důvod most rekonstruovat.
V minulosti prověřovány možné úpravy, nepodařil se však výkup pozemků a stav mostu je dobrý a jeho rekonstrukce se nechystá.
2025 – v roce 2026 SUS zahájí přípravu rekonstrukce mostu a úpravu křižovatky
Notes: 2025 – v roce 2026 SUS zahájí přípravu rekonstrukce mostu a úpravu křižovatky

## Slide 21
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnic II/129 a II/347 a MK v Humpolci
Křižovatka silnic II/129 a II/347 a MK v Humpolci
2019 – Přestavba na okružní křižovatku.

## Slide 22
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Křižovatka silnic II/360 a II/351 v Třebíči
Křižovatka silnic II/360 a II/351 v Třebíči
2019 - Proběhla realizace stavby nového SSZ.
Notes: Lze vyřadit

## Slide 23
Křižovatka silnic II/152 a II/399 u Hrotovic
Rizikovost – Křížení komunikací podobného významu a intenzit, rychlost na hl. komunikaci, výškový oblouk na hlavní.
2019 – Krajský úřad Kraje Vysočina – V současné době jsme nechali zpracovat bezpečnostní inspekci s tím, že její závěrem je návrh řešení této křižovatky.V současné době máme zpracovanou PD na úsek mezi touto křižovatkou a Hrotovicemi, kde chceme sjednotit kategorii, čímž dojde k homogenizaci této trasy a myslím, že i ke snížení rychlosti, protože jsou zde úseky, kde se nedodržuje stanovená rychlost.
2020 – Na základě bezpečnostní inspekce byla zpracována variantní studie křižovatky s návrhem dočasných menších stavebních úprav ve stávající křižovatce ( usměrnění dopravy – zřízení ostrůvků a osazení baliset) a návrhem dvou variant kompletní přestavby křižovatky ( vybudování OK nebo odsazené průsečné křižovatky). Dočasné stavební úpravy budou provedeny do konce října letošního roku. Ve věci kompletní přestavby probíhá projednání navržených variant.
2021 – Probíhá vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, předpokládáme realizaci v roce 2022
2022 – Přestavba křižovatky z fondu SFDI.
2023 – Hotovo
Realizovaná opatření Kraj Vysočina

## Slide 24
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Úsek silnice II/406 u Kostelce
Úsek silnice II/406 u Kostelce
V úseku byla snížená rychlost na 60 km/h, doplněno osazení 2 ks. doprávního značení IP22 s textem " Úsek častých dopravních nehod" doplněný o délku úseku 2 km. Bylo provedeno osazení dopravního značení IP22 a vodící tabule Z3, upravená přednost při stoupání od Kostelce. 34CN 1Ú 3TZ 16LZ po realizaci 2019 – 10CN 1TZ 3LZ

## Slide 25
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Úsek silnice II/523 Větrný Jeníkov – Bílý Kámen
Úsek silnice II/523 Větrný Jeníkov – Bílý Kámen
2019 - V úseku byla provedena instalace svodidel a SDZ Z3.
42CN 4Ú 1TZ 16LZ po realizaci 2019 – 9CN 3LZ

## Slide 26
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Železniční podjezd na silnici I/34 v Pelhřimově
Železniční podjezd na silnici I/34 v Pelhřimově
2018 – Instalace detekčního zařízení na přítomnost vody + světelná signalizace.
2025 – úprava signalizačního zařízení, vylepšeno, probíhá odlazování
Notes: 2025 – úprava signalizačního zařízení, vylepšeno. Ladí se

## Slide 27
Realizovaná opatření Kraj Vysočina
Železniční přejezd P3836 na silnici II/392 v Kralicích nad Oslavou
Železniční přejezd P3836 na silnici II/392 v Kralicích nad Oslavou
2018 – Provedena rekonstrukce a bylo doplněno světelné přejezdové zabezpečovací zařízení.
2025 – Za poslední rok 9/2024 – 9/2025 – bez nehod

## Slide 28
Obchvat Havlíčkova Brodu
Rizikovost – čtyřpruhová směrově nedělená komunikace s velkou intenzitou dopravy, s řadou úrovňových křižovatek a přechodů pro chodce.
2015 – Vydáno územní rozhodnutí, výkup pozemků v trvalém záboru pro obchvat.
2016 – Pokračují výkupy pozemků.
2017 – Nejsou vykoupeny všechny pozemky, probíhá soudní řízení s majitelem pozemku. Realizace stavby se posouvá do rozhodnutí soudu.
2018 – Bude vydáno stavební povolení, je však předpoklad odvolání ze strany účastníků řízení.
2019 – Do konce září běžela odvolací lhůta proti stavebnímu povolení. Již bylo zadáno výběrové řízení na realizaci stavby.
2022 – Probíhá realizace stavby.
2023 – 11.12.2023 byla stavba zprovozněna
Realizovaná opatření Kraj Vysočina

## Slide 29
Připravovaná opatření
Kraj Vysočina
Křižovatka silnic II/351 a II/399 v Dalešicích
Rizikovost - Rychlost na průtahu obcí, délka přechodu pro chodce.
2018 – KÚ Vysočina - V současné době řešíme tuto křižovatku v projektové dokumentaci na průsečnou. Tato trasa je do budoucna plánována jako trasa nadměrného nákladu elektrárny Dukovany. Z tohoto důvodu je nereálná realizace okružní křižovatky. Velkým problém jsou zde autobusové zastávky a řešení pohybu chodců.
2019 – Byla zadána PD na úpravu křižovatky stále není jasné jaké bude řešení. Realizace v roce 2020.
2020 – KÚ má již zpracovanou dokumentaci pro územní řízení, řeší se výkupy pozemků a pokračujeme ve zpracování dokumentace pro stavební povolení. Křižovatka je řešena jako průsečná. Zajištění potřebných povolení a realizace bude možná až po vypořádání pozemků potřebných pro stavbu.
2021 – Pokračujeme ve zpracování dokumentace pro stavební povolení, probíhá majetková příprava.
2022 – Je vypracovaná PDPS, je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizaci připravujeme ke spolufinancování z IROP2. Předpoklad termínu realizace 2024 – 2025. Je ponechána průsečná křižovatka.
2023 – Stav nezměněn
2024 – ZS 2025, před křižovatkou bude ostrůvek
2025 – zrealizováno, v režimu předčasného užívání
Notes: 2025 – zrealizováno, v režimu předčasného užívání

## Slide 30
Připravovaná opatření
Kraj Vysočina
Křižovatka II/353 a II/348 u obce Stáj
Rizikovost – Uspořádání křižovatky s různými pohyby vozidel, význam křižujících se komunikací.
2019 – Byla zpracována projektová dokumentace na úpravu křižovatky. Bude zažádáno o dotační titul.
2020 – Vzhledem k tomu, že se nedaří zajistit potřebné pozemky pro celou stavbu, bude z prostředků IROP řešena pouze část rekonstrukce silnice II/353 v úseku již rekonstruovaného úseku za obcí Jamné až cca 0,5 km před předmětnou křižovatku.
2021 – Majetková příprava akce nadále pokračuje, křižovatku u Stáje chceme zkusit vyřešit novým povrchem, VDZ a SDZ na základě bezpečnostní inspekce příští rok.
2022 – Hotová je projektová dokumentace, na zajištění pozemků pro další úsek včetně předmětné křižovatky se nadále pracuje.
2023 – Zpracovává se DUSP
2024 – Stav stejný jako v roce 2023
2025 – Odtěžen svah v křižovatce, směr s problematickou nivelitou v řešení, vypořádává se vyjádření Net4gas ohledně křížení s produktovody, následně bude řešena stavba jako celek, předpoklad ZS 2028-2029
Notes: 2025 – odtěžen svah v křižovatce, směr s hrbem bude řešen, řeší se vyjádření Net4gas ohledně křížení s produktovody, následně bude řešena stavba jako celek, předpoklad ZS 2028-2029

## Slide 31
Připravovaná opatření
Kraj Vysočina
Křižovatka na sil. II/602 u obce Věžnice
Rizikovost – Rychlost a vrcholový oblouk na hl. komunikaci.
2022 – Zpracovaná projektová dokumentace, povrch vozovky bude opatřen mikrokobercem.
2023 – Podána žádost na SFDI o finance, po schválení realizace v roce 2024
2024 – Před 10 lety technická úprava, v posledních letech obnova VDZ, další úpravy se nechystají
2025 – Dochází k cyklické obnově DZ, za poslední rok 9/2024 – 9/2025 1 nehoda s těžkým zraněním
Notes: 2025 – dochází k cyklické obnově DZ, vyhodnotit nehodovost. Letos objížďka Rytířska

## Slide 32
Křižovatka na sil. I/23 u Vícenic
Rizikovost – Rychlost vozidel na hlavní komunikaci, nevymezené plochy podél hl. komunikace, nárazové intenzity odboč.
2023 – Provedena BI, stanovení na úpravu SDZ, ořez zeleně, bude realizováno v letošním roce
2024 – Proběhla úprava VDZ a SDZ, zadána PD na celkovou opravu křižovatku, vybudování KS PČR
Připravovaná opatření
Kraj Vysočina
Notes: 2025 – zrealizována úprava stávajících ploch, zpracovává se audit na celý tah Náměští včetně této křižovatky – 3 varianty, 2 OK, 1 průsečná

## Slide 33
Křižovatka na sil. I/19 u Mělkovic
Rizikovost – Nárazové intenzity z vedl. komunikace
2024 – Aktuálně objednán dopravní průzkum, objednána BI, plán na MÚR
2025 – Zpracován BA, projednává se s ORP Ždár MÚR,
Připravovaná opatření
Kraj Vysočina
Notes: 2025 – zpracován BA, projednáva se s ORP Ždár MÚR,

## Slide 34
Opatření se nerealizují
Kraj Vysočina
Úsek silnice II/385 u obce Střítěž
Rizikovost – Parametry směrového oblouku v trase, šířka komunikace.
2022 – Žádné opatření v současné době nepřipravují.
2023 – Stejný stav
2024 – Beze změny
2025 – Beze změny, 2023 byl proveden protismykový nátěr
Notes: 2025 – Beze změny, 2023 byl proveden protismykový nátěr

## Slide 35
Křižovatka na I/38 u Golčova Jeníkova
Rizikovost – Rychlost a intenzity vozidel na hl. komunikaci, vyšší zastoupení těžkých vozidel .
2023 – Žádné opatření se v současné době nepřipravují.
2024 – Stav beze změny
2025 – Beze změny
Opatření se nerealizují
Kraj Vysočina
Notes: 2025 – Beze změny

## Slide 36
Křižovatka sil. I/38 a III/4102 u Martínkova
Rizikovost – Rychlost na hlavní komunikaci, lom nivelety
2025 – Výhledově MÚK, zatím příprava neprobíhá, problémy s ÚP, MÚR bylo projednáváno, ORP (Moravské Budějovice) nechce zpracovávat
Opatření se nerealizují
Kraj Vysočina
Notes: 2025 – Beze změny

## Slide 37
Informace k vývoji opatření na místech
Průběžně zveřejňujeme nově zjištěné informace
k vývoji opatření na místech na webových stránkách
Dopravní konference.
www.dopravnikonference.com
Sdělte nám prosím nové informace k RM:
Bc. Martin Landsfeld
tel: 601 367 009
e-mail: info@dopravnikonference.com
Facebook stránky:
- vyhledat Dopravní konference s BESIPEM.

## Slide 38
Děkuji za pozornost
Bc. Martin Landsfeld